目录

第一章 概 述	- 1 -

第二章 村庄概况	- 6 -

第三章 村域规划	- 7 -

第四章 湿地保护规划	- 15 -

第五章 村庄建设规划	- 16 -

第六章 村庄近期环境整治规划	- 22 -

第七章 规划实施对策及建议	- 29 -

附表一：村庄规划土地利用结构调整表	- 34 -

附表二：村庄规划控制指标表	- 35 -

附表三：村庄规划用地统计表	- 36 -

# 第一章 概 述

## 第一条 规划编制背景

## （一）为全面实施乡村振兴战略，国家层面相继出台新政策

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》

### 2、住房城乡建设部关于进一步加强村庄建设规划工作的通知

### 3、自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知

### 4、中华人民共和国乡村振兴促进法

### （二）河北省对实施乡村振兴战略进行了全面部署

1、《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》

### 2、《河北省深入学习推广浙江“千万工程”经验全面推进农村人居环境整治实施方案》

### 3、河北省自然资源厅办公室转发《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》的通知（冀自然资办发〔2019〕34 号）

## 第二条 规划指导思想、目标与原则

### （一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神和省委九届六次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局， 牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略。

### （二）规划目标

建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的“五好乡村”。

到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善，农民就业质量显著提高，相对贫困进一步缓解，共同富裕迈出坚实步伐； 城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体制机制更加完善；乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现。

### （三）规划原则

全面实施乡村振兴战略，应当坚持中国共产党的领导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路，促进共同富裕，遵循以下原则：

（一）坚持农业农村优先发展，在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排；

（二）坚持农民主体地位，充分尊重农民意愿，保障农民民主权利和其他合法权益，调动农民的积极性、主动性、创造性，维护农民根本利益；

（三）坚持人与自然和谐共生，统筹山水林田湖草沙系统治理，推动绿色发展，推进生态文明建设；

（四）坚持改革创新，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推进农业供给侧结构性改革和高质量发展，不断解放和发展乡村社会生产力，激发农村发展活力；

（五）坚持因地制宜、规划先行、循序渐进，顺应村庄发展规律，根据乡村的历史文化、发展现状、区位条件、资源禀赋、产业基础分类推进。

## 第三条 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修订）；

2、《中华人民共和国乡村振兴促进法》

3、《中华人民共和国土地管理法》(2019 年修订)；

4、《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订)；

5、《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018）；

6、《农村人居环境整治三年行动方案》（2018）；

7、《住房城乡建设部关于进一步加强村庄建设规划工作的通知》（建村〔2018〕89 号）；

8、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35 号）；

9、《河北省村庄规划编制导则（试行）》；

10、《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020 年）》；

11、《河北省深入学习推广浙江 “千万工程” 经验全面推进农村人居环境整治实施方案》（冀乡〔2019〕3 号）；

12、《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）；

13、《河北省农村生活污水处理使用技术指南》；

14、《河北省农村生活污水处理技术规范》；

15、《粪便无害化卫生要求》（GB 7959）；

16、《农村户厕卫生规范》（GB 19379）；

17、《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288）；

18、《河北省沧州市南大港产业园区土地利用总体规划》(2010-2020)；

19、《河北省沧州市南大港产业园区总体规划》(2017-2030)；

20、《沧州渤海新区国土空间总体规划》（2020-2035）报批稿；

21、国家、河北省、沧州市市相关法律法规和标准规范；

22、马营村村庄现状调研资料及现状地形图。

## 第四条 相关规划要求

### （一）《沧州渤海新区国土空间总体规划》(2020-2035)

马营村为特色保护类村庄。

## 第五条 规划范围与期限

## （一）规划范围

规划范围为马营村的村域范围，面积6.32平方公里。

### （二）规划期限

本次规划期限为2021年至 2035年，其中近期以村民居住环境提升、完善公共服务设施和配套设施为主，期限为2025年。

# 第二章 村庄概况

## 第六条 村庄建设情况

### （一）村落布局及现状人口规模

马营村全村共567户，1658人，村域面积6.32平方公里，现状村庄建设用地27.41公顷，人均174.78平方米。

### （二）社会经济情况

马营村产业主要以农业种植及外出打工为主。村庄主要农作物： 玉米、小麦、西瓜，产量最高的为西瓜 ；村内的特色产业为桑葚种植、蔬菜大棚、渔业养殖农闲时青壮劳动力多外出打工。村民人均纯收入9000元，在一分区各村庄中属于上游水平。

### （三）现状情况

1、建设用地情况

全村建设总用地为27.41公顷。

2、村民住宅

马营村址地势平坦，高程相对较低，民宅基本建设有序，布局相对规整。

# 第三章 村域规划

## 第七条 总体要求——“多规合一”的实用性村庄规划

依据自然资源部办公厅 2019 年 5 月 29 日下发《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发〔2019〕35 号）关于村庄规划的定位，“村庄规划范围为村域全部国土空间，要整合村土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，编制“多规合一”的实用性村庄规划。”

## 第八条 国土空间布局

依据《河北省村庄规划编制导则（试行）》，并结合《南大港产业园区土地利用总体规划（2010-2020 年）》（下文简称“土规”）划定生态空间、农业空间和建设空间。

### （一）生态空间

生态空间包括生态保护红线范围内的重要生态空间和生态保护红线外的一般生态空间。

1、重要生态空间划定

落实上位规划生态保护红线划定成果，将生态保护红线落实到地块，明确生态系统类型、主要生态功能，在勘界基础上设立统一规范的标识标牌，确保生态保护红线落地准确、边界清晰。

本次划定依据“沧州渤海新区南大港产业园区生态保护红线调整图”。村域内生态保护红线面积0.42公顷，位于村域的北部。

2、一般生态空间划定

将生态保护红线、农业空间和建设空间范围外，第三次全国国土调查认定为“其他草地、河流水面、湖泊水面、水库水面、滩涂、沼泽地、盐碱地、裸地”等地类和县级以上林业草原主管部门认定为林地（生态林）的地块，以及资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价认定为生态保护重要区的地块，划入一般生态空间。

依据“土规”，马营村一般生态空间主要包括林草地54.20公顷。

### （二）农业空间

包括永久基本农田保护红线范围内的重要农业空间和永久基本农田保护红线范围外的一般农业空间。

1、重要农业空间划定

依据“土规”，马营村重要农业空间为基本农田，面积为308.20公顷。

2、一般农业空间划定

依据“土规”，马营村一般农业空间主要包括耕地（一般农田）77.35公顷、林地65.22公顷，共计142.57公顷。

### （三）建设空间

农村居民点建设用地主要包括居住用地、公共管理与公共管理与公共服务设施用地、商业服务设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地及弹性建设用地等。

1、居住用地

规划居住用地9.57公顷，人均48.82平方米。占村庄建设用地的32.59%。

2、公共管理与公共服务设施用地

规划公共管理与公共服务设施用地3.03公顷，人均15.47平方米。占村庄建设用地的10.32%，主要包括村庄行政办公及文化设施用地、小学和幼儿园用地。

3、商业服务设施用地

规划商业服务设施用地2.82公顷，人均14.41平方米。占村庄建设用地的9.62%。

4、道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地4.08公顷，人均20.79平方米。占村庄建设用地的13.88%。

5、公用设施用地

规划公用设施用地0.14公顷，人均0.72平方米。村庄建设用地建设用地的0.48%。

- 绿地与广场用地

规划绿地与广场用地9.72公顷，人均49.61平方米。村庄建设用地建设用地的33.11%。

依据土地利用总体规划，马营村现状建设用地及新增建设用地共计29.36公顷，预留机动指标6.95公顷（含预留范围内的坑塘0.58公顷），暂不明确规划用地性质。

## 第九条 产业发展布局

马营村的发展应立足其位于旅游特色小镇的特点，依托自然景观、水域湿地，以发展旅游业、休闲度假为主。另外结合村域内现有旅游产业，通过合理利用，为村庄发展旅游业提供强有力的支撑。最终形成配套设施完善，公共服务设施齐全，旅游资源特色鲜明的宜居宜旅的马营水镇。

## 第十条 村域空间管制规划

1、禁止建设

禁止建设区包括生态保护红线划定区域，河流、湖泊及其行洪区、基本农田保护区、重要的防护绿地以及在重要交通干道和市政设施走廊两侧划定的禁止建设的控制区、一般农田、牧草地区、未利用地区等。

2、限制建设区

限制建设区是指禁止建设区和适宜建设区以外的地域，包括园林用地区以及土地利用总体规划中界定的有条件建设区。

3、适宜建设区

适宜建设区主要结合土地利用规划经行划定，主要包括土地利用总体规划中的村镇建设用地等。

## 第十一条 环境保护规划

1、大气环境保护

根据规划区生态环境现状，在规划期内，村庄大气环境质量应达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的一级标准要求。

（1）逐步改变现有农户的能源使用结构，提高燃料燃烧效率，减少废气排放量。

（2）大力保护村域周边林木资源，加强植树造林，提高植被覆盖率，改善大气环境质量。

2、水环境保护

水环境质量应达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅱ类以上水质标准要求。

（1）大力开展节水、水污染防治宣传教育工作，提倡节约用水，建立行之有效的节水措施。

（2）严格监督，防止污水、垃圾随意排放，禁止从事一切污染或者可能污染水源的行为；

（3）村庄生活污水采用生物降解方式处理，经处理达标后排入河沟或者用于农田灌溉。

3、固体废弃物处置

加快新型建材推广步伐、禁止使用实心粘土砖；严禁医疗废物未经消毒处理直接丢弃；实行建筑垃圾、生活垃圾分类收集，建立垃圾资源回收机制，采取堆肥、收集转运等多种垃圾处理处置方式，争取实现本村生活垃圾无害化处理率达到 100%。

## 第十二条综合防灾规划

### （一）规划目标

增强村民防灾减灾意识，普及防灾减灾知识，完成防灾避难场所和避难通道的规划和建设。市政公共设施抗灾设防率达到 100%，新建民房基本达到抗震设防要求。

### （二）消防

按规定配备和放置灭火器、消防斧、消防水桶等器材。各民居院内设置水缸、沙袋等消防器具，公共建筑设置手持灭火器。各建筑必须经过消防验收后方能使用。电路系统特别需要符合古建筑防火要求。

应有专人负责消防管理及日常监督检查工作，当地居民应接受基本的消防知识和技能培训。可组织部分年轻男性，成立业余消防队，以有效配合消防部队。

### （三）避震疏散

根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），马营村地震基本烈度Ⅶ度区。规划村内的各类建筑均应按Ⅶ度设防。现状建筑不符合抗震房子规划要求的，要在近期加固，无加固价值的要及时拆除，预防震时引起人员伤亡。

建立区域自救与互救抗震防灾系统。进行防震教育、普及防震知识，加强抗震救灾能力。建立防灾急救情报信息中心，配备防灾无线电设施。

充分利用活动场地、空闲地和小游园等公共空间作为应急避难场所，村庄主要道路作为疏散通道。

### （四）避震设施

确定马营村村委会为防灾减灾指挥中心，村民广场、公园绿地、小学操场等为应急避难场所；村庄内的宅间、宅旁绿地为应急避难场所；成立消防小组，准备足够的消防器材；村卫生室为临时急救中心；村庄主干道为防灾疏散主通道，次干道为防灾疏散次通道。

规划村庄建设加强抗震措施，重要设施、生命线工程、易发次生灾害的设施，提高设防标准。广场、公共绿地为地震时的临时避难场所，任何单位和个人都不得随意占用。

### （五）防汛防旱

本次规划马营村防洪标准为二十年一遇。

村庄临近南大港湿地进行旅游项目建设，应委托具有资质的单位编制相应防洪评价报告，并经水务部门批准后，才可实施建设。

防汛防旱规划应与当地水系、农田水利建设、水土保持、绿化造林等规划相结合， 统一整治水渠，加固加高堤坝等防洪工程设施。在村庄内建立预警通报系统，有降水量大的情况应提前预报，避免村庄积水和堵塞。

### （六）规划措施

1、完善工作机制

积极建立上下联动、村民参与、分工合作的防灾减灾决策和运行机制，建立健全防灾减灾资金投入、社会动员机制。

2、做好规划实施

通过优化整合防灾减灾资源，做好组织协调和实施保障工作。

3、宣传学习活动

定期组织村民学习防灾减灾自救内容，做好宣传培训工作。

# 第四章 湿地保护规划

第十三条 湿地保护总体要求

为保护南大港湿地风貌环境的完整性，划定风貌协调区，其范围为建设控制地带向四周扩展500-1000米，并结合现状道路、水系形成连续区域。使居民正常生活和农业生产活动有机结合，充分体现出南大港湿地的生态环境完整性。从旅游活动角度来看，风貌协调区同时也是湿地游览内容的补充。

第十四条 风貌协调区管理要求

在风貌协调区内，保护各类农业生产用地、植被及其他部分水体景观等。并禁止大面积开垦农田，加大力度植树造林，丰富植被种类，改善生态，营造宜人的视觉观赏景观。

- 第五章 村庄建设规划

## 第十五条 规划村庄类型及村庄规模

按照《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，根据发展现状、区位条件、资源禀赋等，规划将村庄划分为集聚提升类村庄、城郊融合类村庄、特色保护类村庄和搬迁撤并类村庄4种不同类型。马营村村庄类型为特色保护类村庄。

### （一）人口规模

至2020年底，马营村现状人口1658 人，结合南大港产业园区及一分区人口自然增长的趋势，规划自然增长率取1.2%，预测期末自然增长人口为1960人。

### （二）用地规模

现状村庄建设用地27.41公顷，人均174.78平方米。依据《河北省村庄规划编制导则（试行）》，规划人均建设用地指标最大不超过 150 ㎡/人。规划到 2035 年村庄人口为2000人，村庄建设用地为29.36公顷，人均建设用地149.82平方米。

## 第十六条 总体布局

规划结构：“一心、四区”

“一心”：村民广场形成的人群集聚中心；

“四区”：指居住区，公共服务设施集中区，养老产业区，休闲旅游功能区。

## 第十七条 公共设施布局

1、行政管理

规划新建村民食堂、康养中心及村委会等。

2、文体娱乐

文化活动中心与村委会合建，布置村民阅览室、文娱室、棋牌室等，同时建设文化馆和村民大戏台为居民提供娱乐活动场所，丰富村民的文化生活同时为增加旅游民俗元素。

3、教育设施

规划新建马营村小学一座、幼儿园一座，位于村庄东侧，占地2.16公顷。

4、社区卫生服务站

结合村庄康养中心，建设社区卫生服务站，提升基础医疗水平。

## 第十八条 道路交通规划

按照推进城乡基本公共服务均等化的理念，坚持将农村交通作为农村基本公共服务的重要组团部分，打造“村村通客车”的农村客运服务网络。规划在马营迎宾路布置1处公交车停靠点。

道路系统分级为主干路、次干路。保留现状村主干路道路面宽11-14米；梳理村庄道路，保持红线宽度11米。

## 第十九条 绿地系统规划

规划坚持生态和可持续发展的思想，从改善和提高村庄生态质量的角度，通过环村绿化、道路绿化、开敞空间绿化、庭院绿化四个层次，架构功能完善的生态绿地网络。各种绿地设置在保证和提高生态环境质量的前提下，最大限度地提高绿地的休闲功能和景观功能。

第二十条 环境卫生规划

规划应建立相应的环境卫生系统，使各种废弃物的收集、运输、中转和处理快速、方便，实现废弃物处理减量化、资源化、无害化，环卫设施装置现代化。

公共厕所：公共厕所结合村内公共建筑布置，规划为水冲式厕所。

垃圾收集点：在村庄出入口、街道、广场、公共服务设施及各游览景点等范围内设置封闭垃圾箱，垃圾进行袋装分类收集，生活垃圾收集点的服务半径不超过 70 米。

垃圾处理：垃圾收集、处理采用村收集、镇转运、县统一处理的方式。

目标至规划期末（2035 年）实现：垃圾、粪便无害化处理率60%；垃圾、粪便清运机械化率 80%以上；道路清扫保洁率90%；水体打捞保洁率100%。

## 第二十一条 开发强度规划及建筑后退控制线

| 序号 | 用地性质 | 用地规模（公顷） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑高度（m） | 绿地率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | R1 | 0.38 | 0.8 | —— | 15 | —— |
| 02 | G1 | 2.20 | —— | —— | —— | —— |
| 03 | R1 | 1.17 | 0.8 | —— | 15 | —— |
| 04 | G1 | 0.52 | —— | —— | —— | —— |
| 05 | R2 | 0.61 | 1.7 | 30 | 30 | 35 |
| 06 | R2 | 0.57 | 1.7 | 30 | 30 | 35 |
| 07 | R2 | 0.52 | 2.0 | 35 | 36 | 30 |
| 08 | R2 | 0.51 | 2.0 | 35 | 36 | 30 |
| 09 | B1 | 0.23 | 1.5 | 50 | 15 | 20 |
| 10 | B1 | 0.23 | 1.5 | 50 | 15 | 20 |
| 11-1 | A3 | 1.38 | 0.6 | 30 | 20 | 35 |
| 11-2 | A3 | 0.78 | 0.6 | 30 | 20 | 35 |
| 12 | G1 | 0.38 | —— | —— | —— | —— |
| 13 | G3 | 0.38 | —— | —— | —— | —— |
| 14 | G3 | 0.38 | —— | —— | —— | —— |
| 15 | U | 0.14 | —— | —— | —— | —— |
| 16 | R1 | 0.95 | 0.8 | —— | 15 | —— |
| 17 | G1 | 0.85 | —— | —— | —— | —— |
| 18 | G3 | 0.16 | —— | —— | —— | —— |
| 19 | G3 | 0.17 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | B1 | 0.27 | 1.5 | 50 | 15 | 20 |
| 21 | B1 | 0.28 | 1.5 | 50 | 15 | 20 |
| 22 | A1/A2 | 0.87 | 1.2 | 40 | 20 | 20 |
| 23 | R2 | 0.91 | 1.7 | 28 | 36 | 30 |
| 24 | R2 | 0.95 | 1.7 | 28 | 36 | 30 |
| 25 | R1 | 0.71 | 0.8 | —— | 15 | —— |
| 26 | R1 | 0.74 | 0.8 | —— | 15 | —— |
| 27 | G1 | 1.72 | —— | —— | —— | —— |
| 28 | B1 | 1.81 | 1.5 | 50 | 15 | 20 |
| 29 | G1 | 1.04 | —— | —— | —— | —— |
| 30 | G1 | 1.94 | —— | —— | —— | —— |

建筑后退道路红线：道路红线大于等于16米的，建筑后退道路红线≥5米；道路红线小于16米的，建筑后退道路红线不宜小于2米。

## 第二十二条 工程规划

### （一）给水工程规划

生活用水量：常住人口以1960人计，旅游人口及外聘服务人口按照常住人口的25%计算即490人；总计2450人，综合考虑各种因素按照2500人计算。人口按照村民用水指标取最高日 120 升/人•日，则生活用水量为300.00m³/d。

公共建筑用水量取生活用水量的8%计，为24.00m³/d。未预见水量取以上总用水量的10%计，为32.40m³/d。总用水量为306.4m³/d。

### （二）污水工程规划

污水有组织的收集，通过重力自流将其排放到污水处理厂。

污水排放量计算：污水排放量按用水量的 80%计算，村庄最高日污水量为 285.12m³。

### （三）电力工程规划

采用户均负荷法预测，用电负荷指标取 4kW/户。规划村庄户数为800户，即用电负荷为3200kW。

### （四）通信工程规划

规划村庄电信电缆采用地下敷设，同时加强移动通信和互联网建设，加速信息的传播速度，使村民与外界的联系更为方便快捷。推广视频监控网络工程，安装监控探头， 维护社会安全稳定，提高农民幸福指数。有线电视网将覆盖全村，有线电视通过光缆接至南大港产业园区城有线电视台。村庄有线电视线路采用埋地敷设，支路可采用架空敷设。

### （五）供气工程规划

### 规划采用天然气作为主要的气源。

### （六）供热工程规划

### 近期供暖可采用燃气壁挂炉、电热器、地热能等清洁能源，远期可采用燃气锅炉房集中供暖。

# 第六章 村庄近期环境整治规划

## 第二十三条 结合土地整治，建设美丽田园

1、整治目标

在保证重点线路沿线基本农田平整、有序、美观，沙坑、撂荒地得到有效整理的基础上，采取多形式、多树种混交的方式，增加生态效益和经济效益，打造景致优美的田园风光。

2、规划内容

对马营迎宾路两侧的土地进行重点整治，通过整块平整、修整田垄等方式，对沿线的耕地、撂荒耕地开展土地整理。对沿线的沙坑及裸露土地，通过回填平整、绿化补植等方式，实现有效治理。

## 第二十四条 村庄垃圾整治

1、整治目标

加大集中清理力度，加强非正规垃圾堆放点整治，解决“垃圾堆、垃圾沟、垃圾坡” 等问题。继续开展垃圾分类和资源化利用示范工作，推动实现垃圾源头减量化、收集分类化和处理资源化。全面推广“村收集、乡(镇)转运、县处理”模式，合理设置垃圾转运站、配置垃圾收运车，完善垃圾收集和转运体系。加强餐厨剩余物无害化处理，切断通过餐厨剩余物传播非洲猪瘟的途径。

2、整治标准

村庄内原则按照每1名/100 户的标准配备保洁员，合理配备垃圾桶、垃圾收集车等卫生收集设施，并建立日常管护长效机制，全面落实“户分类、村收集、镇转运、县处理”的模式。

3、规划内容

（1）废弃原有破损小型垃圾箱。

（2）主次街道设置可分类的小型垃圾箱，共 9 组。

（3）环卫人员20人，电动清扫车5辆（带清扫工具）。

（4）定期由垃圾清洁公司运送。

4、垃圾分类

为引导村民在户内进行垃圾分类收集，将垃圾按可再利用和不可利用的方法进行分类。可再利用垃圾包括沤肥垃圾（骨头内脏、菜梗菜叶、瓜果皮壳、剩饭剩菜、枯枝残叶等）、建筑垃圾（断砖残瓦、尘土、灰渣、破旧陶瓷等）、可回收垃圾（玻璃、废铜烂铁、工程废弃、塑料、书报纸张废旧家电等），可通过合理填埋、堆肥等方法进行处理；不可利用垃圾包括有害垃圾（废电池、农村瓶、过期药品）、其它垃圾（厕纸、其它），由垃圾处理公司定期运出。

## 第二十五条 村庄厕所整治

1、整治目标

至2025年，无害化卫生厕所普及率达到67%以上，卫生厕所普及率达到90%以上， 粪污处理率达到75%，长效管护机制初步建立。

2、整治标准

农村户用厕所改造坚持整村推进，做到退街、进院、入室。

卫生厕所：厕屋要有墙、有顶，清洁、无蝇蛆、无臭味，贮粪池不渗、不漏、密闭有盖，适时清出粪便并进行无害化处理。

无害化卫生厕所：主要是三格式、双瓮式等，达到粪便无害化卫生要求，对环境不造成污染，技术产品简便耐用，维修便利，有稳定、专业的管护队伍，管护经费有保障。

## 第二十六条 村庄生活污水整治

1、整治目标

基本实现农村生活污水治理管控全覆盖。坚持集中处理与分散治理相结合，有条件的地方建设集中管网，实现终端处理。

2、整治标准

村庄内配建污水收集管网和集中收集设施（化粪池），实现污水集中收集后转运至东兴工业园区污水处理厂，同时建立管理机制，实现村内生活污水有效管控，不乱泼乱倒、乱排乱放。

3、污水整治方案

（1）预测村庄污水量：污水量按最高日综合生活用水量的 80%计算，根据村庄人口及户数，村庄最高日污水量为570.24m³。

（2）污水管网：现状无污水管网，规划远期建设污水官网，并将污水处理引入东兴工业园区污水处理厂。

（3）污水处理厂：规划对接东兴工业园区污水处理厂。

## 第二十七条 道路硬化整治

1、整治目标及标准

做好村庄内部主要道路的规划、整治、建设，同时推进入户道路硬化。重点解决村庄内道路泥泞、村民出行不便问题。因地制宜选择路面硬化材料。

2、规划内容

结合现状路网情况，合理保留原有路网走向，通过改造保持路网通达顺畅。规划在现状道路系统基础上形成主路—支路—巷道级道路体系。村内道路硬化率为 100%。

## 第二十八条 村庄绿化整治

1、整治目标

以村旁、路旁、水旁、宅旁绿化为重点，积极开展街道、隙地、庭院及村庄周围绿化，要科学布局,，坚持以乡土树种为主选择造林绿化树种，做到宜乔则乔、宜灌则灌、宜花则花、宜草则草、宜果则果、宜菜则菜，尽快形成生态景观。

2、整治标准

村内街道、空闲隙地宜绿化部分全部绿化，80%以上农户和单位庭院宜绿化地方全部绿化,村边道路、坑塘、沟渠、河堤宜绿则绿,村庄内空闲隙地适宜绿化的地段全部绿化。

3、规划内容

规划以现状农田、林地为背景，形成生态景观网络，展示乡村文化，体现乡土气息， 提升村庄形象，使“田园—民居”有机融合。规划充分利用现状村庄自然骨架和闲置宅基地的利用，确保绿化用地的落实，在村庄外围打造环村林带，形成周边生态保护圈和内部绿地网络的大格局，以取得最佳的自然生态效应。绿地系统主要包括环村绿化、道路绿化、集中绿地、墙角及庭院绿化等内容，从而形成“环村绿化——道路绿化——庭院绿化——主要节点绿化”的绿化层次。

## 第二十九条 村庄美化及亮化整治

1、整治目标

以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴战略等为内容绘制宣传文化墙;建立“一约两会”(村规民约、红白理事会、道德评议会),引导村民提高清洁卫生文明意识。

2、整治标准

村庄公共空间干净整洁,乡村文化墙美观大方,较好展示乡风文明;村规民约得到有效施行,农民群众清洁卫生意识和文明素养普遍提高。村庄照明设施产品经济适用,维修便利。

3、规划内容

（1）村庄美化

对合规的广告牌、标语牌进行规范，对私设广告牌、标语牌进行拆除。对村庄墙体里面的私图乱画小广告进行统一整治，对老村落墙体，结合保护措施进行整修，外围新村墙体应与老村落保持一致，营造干净整洁的公共空间和生活环境。

（2）村庄亮化

本次规划对村庄主路、支路进行亮化提升，方便村民出行。

① 规划村庄主路路灯沿现状电线杆布置，平均间距 30 米一盏，灯高 6 米，采用50WLED 光源，所有灯杆均需安全接地。

② 支路采用壁灯，由电缆供电，灯具均单侧布置，同侧平均间距 20 米，沿支路、巷道一侧墙壁上安装，安装高度 3.5 米，照明光源为 30WLED 光源。

③ 所有灯具均采用半截光型灯具，依实际情况选择灯具形式及样式；灯具密封等级 IP65、效率大于 80%、维护系数 0.7，随灯配备整流器、功率补偿器、漏电保护开关等相应附件。

（3）村庄标识规划

在各街道主要路段设置路牌，标明街道名称和方向。在公厕、村民服务中心等处设置明显标志。采用通用的公共标志符号，简洁、醒目，便于识别，可以方便快捷地找到并使用这些设施。

# 第七章 规划实施对策及建议

## 第三十条 村规民约

为打造美好靓丽、内涵丰富、和谐健康的村庄生活环境，建设“山水幽美、人文淳美、经济富美、生活和美、村容优美、村庄秀美”的“五好乡村”，根据本村实际，特制定本村《村规民约》，望相互监督、共同遵守。

### （一）村容整洁

| 村建设 | 按规划 | 未批准 | 莫动工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村环境 | 要保护 | 争创建 | 六美村 |
| 村设施 | 要珍惜 | 常维修 | 益处多 |
| 村道路 | 要通畅 | 不违建 | 不乱堆 |
| 改旧貌 | 集智慧 | 村貌洁 | 精神振 |
| 讲卫生 | 人有责 | 有垃圾 | 分类放 |

（二）生产发展

| 创五好 | 民主体 | 兴三农 | 靠政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调结构 | 挖潜力 | 增效益 | 靠智慧 |
| 等靠要 | 不合时 | 想富裕 | 靠努力 |
| 要发展 | 靠转型 | 要致富 | 靠升级 |
| 保生态 | 展山水 | 传文化 | 显淳美 |
| 村发展 | 靠旅游 | 莲与农 | 添活力 |

（三）生活宽裕

| 盘中餐 | 皆辛苦 | 善节约 | 少积多 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勤劳动 | 是美德 | 新生活 | 靠自己 |
| 好政策 | 帮民富 | 误时机 | 难致富 |
| 兴农村 | 是已任 | 专业户 | 要铺路 |
| 奔小康 | 是大计 | 思路清 | 解难题 |
| 一人富 | 不算富 | 大家富 | 才叫富 |

（四）乡风文明

崇文化    明书理	承家训  	保家风

| 讲文明 | 树新风 | 旧习俗 | 要远之 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知荣辱 | 明礼节 | 守诚信 | 是原则 |
| 好风尚 | 要坚持 | 乡风正 | 万民乐 |
| 讲道德 | 守法律 | 邻里间 | 贵和睦 |
| 讲科学 | 不含糊 | 红白事 | 忌大办 |

### （五）管理民主

| 村中事 | 多谏言 | 给群众 | 参与权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钱财物 | 要公开 | 还清白 | 亮心底 |
| 管理权 | 让于民 | 知情权 | 要保证 |
| 自治权 | 解矛盾 | 监督权 | 善运用 |
| 村干部 | 守廉洁 | 村民拥 | 管理顺 |
| 用权利 | 讲政策 | 大家伙 | 绘蓝图 |

第三十一条  规划实施建议

（一）加强规划宣传、强化公众参与

建议动员各方面力量搞好村庄规划宣传，通过规划公示、召开各种座谈和村民代表会议，使村民了解全国试点规划的相关内容，充分认识规划对发展村庄经济、实现“五好乡村”的重大意义和作用，让他们都真正理解支持，并行动起来，投入到“五好乡村” 建设上来。村庄规划编制完成后，建议村委对近期实施项目组织详细设计，并积极动员村民代表参与具体项目方案的选定，使村庄规划成果得以延续和具体落实，并得到村民朋友的充分理解、支持和参与。

### （二）加强部门协作、强化项目落实

建议由南大港产业园区成立规划实施协调小组，建设管理部门负责，财政、国土、环保、交通、水利、农业等部门共同参与，在规划实施中统筹安排各类项目并推进实施。同时， 建议马营村协助路罗镇成立村庄规划实施领导小组，结合规划执行文件要求，具体负责实施项目的申报、设计、建设等工作，推动规划落实。

### （三）加大政策扶持、保障规划实施

在政府补助、地方配套以外，积极发动企业、个人等社会各界力量支持、参与马营村的村庄建设，加大对马营村村庄发展建设的资金支持力度；从政策、人才、技术、资金上争取上级政府和各相关部门的重视，以获取最有效的指导、帮助和扶持，保障规划顺利实施。

### （四）加强农户培训，促进村庄发展

随着乡村旅游的逐步发展，原有从事农业生产的农户，在经营、销售、服务上还需要一个适应和提升的过程，如在农家菜式、服务质量以及食品卫生等方面要进一步加强培训和指导。需要通过有针对性地组织培训与学习，为乡村旅游发展打下坚实的群众基础。

### （五）建立长效机制，提高村民素质

通过成立村长效管理理事会，开展规划实施的监督管理工作。通过建立奖惩制度， 积极引导村民自主参与村庄改造建设。同时通过定期开展生态、环保、节能和卫生健康等方面的知识讲座及各种宣传教育活动，逐步转变村民思想观念和生产生活方式，提高村民素质。

# 附表一：村庄规划土地利用结构调整表

| 一级分类 | 二级分类 |  | 现状基期年面积（公顷） | 比例（%） | 人均用地面积（㎡） | 规划目标年面积（公顷） | 比例（%） | 人均用地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业用地（A） | 耕地（A1） |  | 381.24 | 74.32 | 2299.39 | 384.46 |  | 1961.55 |
|  | 园地（A2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地（商品林）（A3） |  | 11.02 |  | 66.47 | 11.02 |  | 56.23 |
|  | 牧草地（A4） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它农用地（A5） |  | 77.72 |  | 468.75 | 77.72 |  | 396.53 |
|  | 合计 |  | 469.98 |  | 2834.61 | 473.20 |  | 2414.31 |
| 建设用地（H） | 城乡建设用地（H1） |  | 34.95 | 5.74 | 210.78 | 36.31 |  | 185.26 |
|  | 农村居民点建设用地（H2） | 农村住宅用地（H21） | 30.07 | 4.76 | 181.39 | 9.57 |  | 64.29 |
|  |  | 公共服务设施用地（H22） |  |  |  | 3.03 |  |  |
|  |  | 经营性建设用地（H23） | 1.02 | 5.53 | 6.12 | 2.82 |  | 120.97 |
|  |  | 基础设施用地（H24） | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | 景观与绿化用地（H25） | 1.08 |  |  | 9.72 |  |  |
|  |  | 道路交通用地（H26） | 2.63 |  | 15.89 | 4.08 |  |  |
|  |  | 留白用地（H27） |  |  |  | 6.95 |  |  |
|  |  | 其他农村居民点建设用地（H28） |  |  |  |  |  |  |
|  | 采矿用地（H3） |  | 9.74 | 1.54 | 58.73 | 9.74 | 1.54 | 58.73 |
|  | 对外交通用地（H4） |  | 5.56 |  | 33.53 | 9.88 |  | 50.38 |
|  | 水利设施用地（H5） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜及特殊用地（H6） | 风景名胜用地（H61） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊用地（H62） |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他建设用地（H7） |  | 3.23 |  |  | 3.04 |  |  |
|  | 合计 |  | 8.79 | 1.39 | 34.25 | 12.92 | 2.04 | 25.83 |
| 生态用地（E） | 水域（E1） |  | 47.93 | 7.58 | 289.06 | 47.93 | 7.58 | 244.52 |
|  | 林地（生态林）（E2） |  | 54.20 |  |  | 54.20 |  |  |
|  | 湿地（E3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自然保留地（E4） |  | 77.72 |  |  | 77.72 |  |  |
|  | 合计 |  | 179.85 | 28.44 | 46.15 | 179.85 | 28.44 | 359.69 |
| 村域总面积 |  |  | 632.35 | 100 | 3813.91 | 632.35 | 100 | 3226.26 |

- 附表二：村庄规划控制指标表

| 序号 | 指 标 | 基期年 | 目标年 | 变化量 | 属 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户数（户） | 567 | 800 | 233 | 预期性 |
| 2 | 户籍人口数（人） | 1603 | 1960 | 357 | 预期性 |
| 3 | 常住人口数（人） | 1603 | 2500 | 897 | 预期性 |
| 4 | 村庄建设用地总面积（公顷） | 34.95 | 36.31 | 1.36 | 预期性 |
| 5 | 人均村庄建设用地面积（平方米） | 210.78 | 185.26 | -25.52 | 约束性 |
| 7 | 生态保护红线面积（公顷） | 0 | 0 | 0 | 约束性 |
| 8 | 永久基本农田保护面积（公顷） | 308.20 | 308.20 | 0 | 约束性 |
| 9 | 耕地保有量（公顷） | 381.24 | 384.46 | 3.22 | 约束性 |
| 10 | 人均耕地面积（亩） | 3.65 | 2.94 | -0.70 | 预期性 |
| 11 | 林地面积（公顷） | 65.22 | 65.22 | 0 | 预期性 |
| 12 | 湿地面积（公顷） | 0 | 0 | 0 | 预期性 |
| 13 | 公共服务设施用地（公顷） | 0 | 3.03 | 3.03 | 预期性 |
| 14 | 基础设施用地（公顷） | 0.14 | 0.14 | 0 | 预期性 |
| 15 | 经营性建设用地（公顷） | 1.02 | 2.82 | 1.8 | 预期性 |
| 16 | 生活垃圾无害化处理率（%） | 0 | 100 | 100 | 预期性 |
| 17 | 生活污水处理率（%） | 0 | 100 | 100 | 预期性 |
| 18 | 卫生厕所普及率（%） | 0 | 100 | 100 | 预期性 |
| 19 | 饮水供水率（%） | 100 | 100 | 0 | 预期性 |

注：本次村庄规划指标控制表中基期年2021年，目标年为2035 年。

- 附表三：村庄规划用地统计表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积(h㎡) | 占建设用地比例（%） | 人均建设用地面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 |  |  |  |  |
| 1 | R | 居住用地 |  | 9.57 | 32.59 | 48.82 |
|  |  | R1 | 一类居住用地 | 5.51 |  |  |
|  |  | R2 | 二类居住用地 | 4.05 |  |  |
| 2 | A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 3.03 | 10.32 | 15.47 |
|  |  | A1/A2 | 行政办公用地\文化设施用地 | 0.87 |  |  |
|  |  | A3 | 教育科研用地 | 2.16 |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 2.82 | 9.62 | 14.41 |
|  |  | B1 | 商业用地 | 2.82 |  |  |
| 4 | S | 道路与交通设施用地 |  | 4.08 | 13.88 | 20.79 |
|  |  | S1 | 城市道路用地 | 4.08 |  |  |
| 5 | U | 公用设施用地 |  | 0.14 | 0.48 | 0.72 |
|  |  | U1 | 供应设施用地 | 0.14 |  |  |
| 6 | G | 绿地与广场用地 |  | 9.72 | 33.11 | 49.61 |
|  |  | G1 | 公园绿地 | 8.64 |  |  |
|  |  | G3 | 广场绿地 | 1.08 |  |  |
| 7 | 合计 | 建设用地 |  | 29.36 | 100.00 | 149.82 |
| 9 |  | 其他建设用地 |  | 6.37 |  |  |
|  |  |  | 发展备用地 | 6.37 |  |  |
| 8 | E | 非建设用地 |  | 2.46 |  |  |
|  |  | E1 | 水域 | 2.46 |  |  |
| 10 | 总计 | 规划用地 |  | 38.20 |  |  |